## Slide 1: 삽질기사
2013180055
게임공학부
허지훈

## Slide 2: 목차
게임 컨셉
개발 범위
개발 계획 대비 현재 진행 상황
Github commits

## Slide 3: 게임 컨셉 (때리고!, 터트리고!, 부수고!)
ㅇ 특이한 무기를
사용한 횡, 종스크롤
게임!
ㅇ 삽을 이용하여
다양한 상황 연출!

## Slide 4: 개발 범위
내용 | 최소 범위 | 추가 범위
조작법 | 4방향의 키보드 조작 | 키 조합시 다른 액션
캐릭터 기술 | 기본 점프, 공격, 이동 | 키 조합시 다른 액션
MAP | 노가다 방식의 타일 찍기로 스테이지 생성 | 맵을 찍을수 있는 기능 구현후 스테이지 생성 원근감 표현을 위한 백그라운드의 세분화
몬스터 AI | 순찰->발견->접근->공격 | 몬스터 종류에 따른 공격 패턴
게임기능 | 피격시 체력 감소 아이템 획득 및 몬스터 처치시 점수 획득 다양한 오브젝트 활용 | 스킬, 아이템 사용
사운드 | 배경음, 공격, 타격, 피격 | 원작과 근접한 사운드
애니메이션 | 플레이어, 몬스터 애니메이션 | 각종 이펙트 애니메이션

## Slide 5: 개발 계획 대비 현재 진행 상황
1주차 | 수집 | 1 리소스 수집 2 사용할 리소스 편집 | 리소스 수집(100%) 진행하면서 편집(일정변경)
2주차 | 맵 | 1 맵을 찍을 수 있는 기능을 구현 실패 시 노가다로 찍기 | 맵 툴구현(일정변경)
3주차 | 맵, 플레이어 | 1 백그라운드의 세분화 2 키보드를 이용한 기본 조작 | 백그라운드(100%) 키보드조작(50%)
4주차 | 몬스터, 플레이어 | 1 기본 AI 구현 2 타 오브젝트와 충돌 | 기본 AI구현(80%) 충돌(0%)
5주차 | 몬스터, 지형 오브젝트 | 1 몬스터 종류의 다양화 2 AI 추가 구현 3 종류마다 다른 오브젝트 기능들 구현 | 몬스터 다양화(30%) AI추가구현(0%) 오브젝트 기능 구현(0%)
6주차 | UI | 1 각종 UI 배치 2 각종 UI 연동 | 
7주차 | 게임 흐름 구성 | 1 맵, 플레이어, 몬스터, 각종오브젝트 배치 2 맵 디자인 | 
8주차 | 게임 흐름 구성 | 1 부족한 부분 보충 2 실패한 기능들 재구현 | 
9주차 | 시작과 종료 처리 | 1 실제적인 게임 시작과 종료처리 | 
10주차 | 밸런스 조절, 사운드 | 1 밸런스 조절 2 사운드 넣기 | 
11주차 | 마무리 | 최종 점검 및 릴리즈 | 

## Slide 6: Github commits